宿鸭湖水库办公区道路维修改造工程网上竞价公告

宿鸭湖水库办公区道路维修改造工程，采用网上竞价采购方式组织实施本次政府采购，现邀请合格的供应商进行网上竞价。

一、网上竞价采购信息

采购商品信息：

	品目
	品牌
	型号
	相关服务
	单价
	数量
	数量单位
	总价

	小型基建
	不限品牌
	
	
	58500元
	1
	项
	58500元


规格参数：

二、工程建设内容及工程量
（一）建设内容
宿鸭湖水库办公区主干道路拓宽改造等工作。

（二）工程量
C30混凝土340m2、路沿石160m，道路标识标线360m2 及办公区树木整修等。
（三）项目建设地点：宿鸭湖水库运行中心院内。

三、采购项目信息

发起竞价时间（北京时间）： 2024-11-25
报价开始时间（北京时间）： 2024-11-25
报价截止时间（北京时间）： 2024-11-26
最迟开工时间：2024-11-30
争议解决方案：仲裁

结算方式：工程竣工验收合格后，账期支付

支付方式：银行转账  支付比例：97.0%  

支付比例：3.0%   

发票要求：根据国家税收政策开增值税普通发票

单位名称：驻马店市宿鸭湖水库运行中心
联系人：常先生

联系电话：0396-2690537

四、其它需求

供应商资格条件

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件: （1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、具有独立法人资格，具备有效的营业执照，具有建设行政主管部门颁发的市政工程施工总承包叁级或以上资质；具有有效的安全生产许可证。

3、供应商拟派项目负责人应为本单位正式员工，且具有市政工程专业二级或二级以上注册建造师执业资格证书且无在建工程。

4、供应商应具备履行合同所必需的施工设备和专业技术能力，根据现场实际情况需投入足够的人员、机械设备集中时间进行对工程进行抢修，并承诺在批准开工后5日内抢修完成全部项目内容，如不能按期完成，按2000元/天进行逾期罚款。

2024年11月25日


