驿城区北泉路（前进路-蔡州大道）沥青路面维修项目竞价要求
驿城区市政工程服务中心利用驻马店市政府电子采购商城，采取网上竞价方式进行“驿城区北泉路（前进路-蔡州大道）沥青路面维修项目采购”，现将有关要求告知如下：

一、釆购项目名称
项目名称：驿城区北泉路（前进路-蔡州大道）沥青路面维修项目；
资金来源：财政。
二、釆购内容及数量
1、采购内容及金额,详情附表如下：

	项目名称
	项目工期
	维修面积/  内容
	单价 （元）
	计划采购金额（元）

	驿城区北泉路（前进路-蔡州大道）沥青路面维修
	10天
	拆除及新铺6cm厚沥青路面2250㎡（含新旧路面灌缝）
	110
	247500

	合计
	
	
	247500


最终结算价以实际完成的工程量为准，不高于中标价，高于中标价的以中标价为准。
三、施工方案：

北泉路（前进路至蔡州大道）段进行道路维修，主要对分散在该路段的破损路面进行维修。主要做法为：拆除及新铺6cm厚沥青路面2250㎡，新铺结构层自下而上为乳化沥青封层+6cm厚细粒式沥青混凝土面层；新旧沥青路面接缝处使用沥青玛蹄脂进行灌缝。
四、竞价要求

1、竞价人应具有市政公用工程施工总承包叁级或以上资质和有效的安全生产许可证。

2、竞价成功后，供应商必须六小时内派建造师本人携带《二级注册建造师证书》（市政）和《法人授权委托书》进行现场勘查。

3、不具备资质参加报价，明显低于成本的供应商视为恶意竞争，采购人有权予以废除并重新开展竞价活动，同时将上报问题并追究相关责任。

2025年4月8日
