垃圾场东侧截洪沟清淤及围墙修复

投标人资格要求 ：

    1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的条件；投标人必须具有独立法人资格，并具备统一社会信用代码的营业执照。并具备独立承担民事责任的能力。

   2、垃圾场二号填埋区东侧雨水沟长度为420米，宽度为1.1米，深度由南向北逐渐加深，沟内淤泥堆积造成流水不畅，需将雨水沟内淤泥清理干净；二号填埋区东侧雨水沟围墙有4段倒塌约80米，西侧围墙倒塌有5段约50米需修复。
3、参与竞价的供应商应具有履行合同所需的能力。保证签订合同之日后20日内完成合同要求的作业内容，通过甲方组织的验收。

4、参加本竞价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；提供信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、 中国政府采购网网站（www.ccgp.gov.cn）查询的网页截图；

  5、二号填埋区东侧，无施工道路，，需自行将所需材料运送至作业地点，作业过程中，必须采取安全措施，保证人员安全。中标方需自备施工工具及其他所需物料，为保障供应商能充分了解该项目工程量，故请拟参与竞价的供应商须到现场实地勘察，派遣相关人员本人携带授权委托书和其营业执照原件到我单位联系人处签到并勘察现场，方可参与竞价。不具备资质参与竞标、没有现场勘察填写确认单或报价明显低于成本的供应商视为无效竞价，采购人有权予以废标并重新开展竞价活动，同时将上报问题并追究相关责任。

