薄山水库2026年白蚁防治项目网上竞价规格参数

一、项目建设地点：驻马店市薄山水库（具体地点经建设单位指定）。

二、主要建设内容：薄山水库左、右两端山体蚁源区、水库坝脚台地区域；办公大楼周边、大坝背水坡右端及车辆进出门岗至上坝公路两侧白蚁治理。其中蚁巢开挖及回填23处，钻孔灌浆（药）1000m，白蚁饵剂诱杀或药剂喷洒灭杀面积119500m2;白蚁智能监测装置采购及安装15套。

三、供应商资格条件

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2、竞价人须在竞价开始后24小时内携如下相关资料前往采购人处登记备案并自行踏勘现场，所提交资料通过核查后方可参与竞价，未能在要求时间内提交备查资料而参与竞价者视为无效竞价。备案登记需携带资料如下：

（1）竞价人营业执照（经营范围须包含白蚁防治或有害生物防治）副本复印件并加盖竞价人鲜章；

（2）竞价人拟投入的项目负责人须提供人力资源和社会保障局评审颁发的中级及以上白蚁防治专业技术资格证书（即职称证书）或有害生物防制员高级/三级职业资格证书，提供任职资格证明文件或网页查询截图的复印件加盖鲜章，原件备查；

（3）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录网页查询截图（加盖鲜章）。

3、各供应商须充分了解薄山水库为国家大型水利工程，需较强的专业技术力量及在复杂环境下进行的施工能力，需熟悉该项目处于薄山水库水源地保护区，施工必须确保水库工程观测设施、通信、信号传输设施及线路的安全，确保不能对水源地造成污染。由于该工程专业性较强，施工环境复杂，各供应商必须经过实地考察充分了解施工环境，并向运行中心报备登记后方可开展实地考察。

4、招标人在有效竞价供应商中选取最低价中标。如恶意竞争，报价明显低于成本价即为废标，取消其中标资格。

5、所有防治药剂须符合国家水利、环保相关标准，具备农药登记证、生产许可证、产品质量检验报告；药剂低毒环保、无残留，不污染库区水体、不破坏坝体结构与生态环境，严禁使用违禁药剂。

6、现场施工人员须具备白蚁防治相关从业能力，持证上岗；配备专职安全管理人员，熟悉水利施工现场安全规范，能够依规开展堤坝探测、施药、巢穴处置等作业。并承诺在批准开工后30个日历天内完成全部项目内容。如不能按期完成，逾期违约金按成交金额的日万分之五计算。

7、严格遵照《SL/T 836-2024水利工程白蚁防治技术规范》施工，工序流程合规，不得损毁水利设施、植被及排水体系。全程留存施工影像、药剂台账、人员作业记录，完工后完整提交全套竣工资料。

8、本项目完工后工程量依实结算，结算价款以财政评审结果为准。如评审中心认为项目无需评审且项目未有变更则以合同金额为准。

9、本次招标不接受任何形式的联合体投标，不允许转包和分包。

10、采购单位认为有必要须提供的其他资料。