驻马店市第二高级中学

关于4号教学楼加装外挂电梯及4项校园维修工程项目招标第三方决算价评审的申请

学校领导：

我校暑假实施的4号楼加装外挂电梯及其他4项校园维修工程项目，现已按合同内容施工完成，为确保施工结算的项目单价、工程总价真实合规，需公开招标第三方专业机构，对以下5个工程项目的结算分别出具权威评审报告及意见，并对出具评审报告真实性负责，评审预算总价7500元。具体项目如下：

1. 4号楼加装2部外挂电梯项目，每部中标价232879元，共计465758元，专业评审费3000元。

2. 3栋教学楼、9号男生宿舍楼及餐厅等水磨石地面固化翻新项目，面积6430平方米，中标价155830元，专业评审费1500元。

3. 4号教学楼卫生间改造并加装不锈钢洗手池、拖把池项目及4号教学楼更换卫生间和楼梯间断桥铝钢化玻璃窗户、卫生间门项目，中标价106000元，专业评审费1000元。

4. 4号教学楼部分墙面批钢化涂料施工项目，面积6598.487平方米，中标价57500元，专业评审费1000元。

5、校园篮球场东南角加装电动车充电桩施工项目，中标价52580元，专业评审费1000元。

驻马店市第二高级中学

2026年9月1日